证券代码：600118           股票简称：中国卫星         编号：临2011-007

中国东方红卫星股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

公司1997年7月首次发行2,500万股A种股票，扣除发行费用后的实际募集资金净额12,370万元，截至2000年10月，已经全部使用完毕。

公司2007年12月配股，扣除发行费用后的实际配股募集资金净额118,095.84万元，2008年度使用配股募集资金96,149.86万元，2009年使用配股募集资金10,200.00万元，2010年使用配股募集资金4,900万元，2010年将配股募集资金3,827.17万元（含募集资金2,515.98万元及利息收入1,311.19万元）以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金，2010年末未使用配股募集资金余额为4,330万元。

二、募集资金管理情况

公司制定了募集资金管理制度，并有效执行。

公司募集资金存入中国工商银行北京分行银行账户专户管理，2010年末余额为4,330万元，与2010年末未使用募集资金余额一致。

保荐人能够及时了解公司募集资金专户资金情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、募集资金变更情况

公司于2008年6月2日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，以成立专业子公司的方式开展部分募集资金投资项目的实施工作，其中以募集资金投资9,720万元设立航天恒星空间技术应用有限公司实施部分卫星应用重点领域建设类项目；以公司卫星应用事业部为基础，设立全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司，使用募集资金3,000万元，实施卫星综合信息服务平台项目。上述两项实施主体变更事项已于2008年7月18日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2009年8月10日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案》，对小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目进行变更，使用募集资金7,000万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司，专业生产空间电源产品。上述变更事项已于2009年9月2日经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。新公司工商登记已于2010年1月19日办理完毕。

公司于2010年8月16日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，公司将截至2010年6月30日尚未决策使用的募集资金3,827.17万元（含募集资金2,515.98万元及利息收入1,311.19万元）以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金，以促进募集资金的有效利用。上述变更事项已于2010年9月8日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。该笔募集资金已于2010年第三季度转入公司自有资金账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信建投证券及保荐代表人相晖、刘连杰核查中国卫星配股募集资金2010年度相关情况后认为，中国卫星已经制定了募集资金管理制度，并得以有效执行：

1、中国卫星配股募集资金存放于董事会决定的专项账户中，符合相关法律法规的规定；

2、中国卫星配股募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定；

3、中国卫星配股募集资金投资项目的变更履行了必要的批准程序，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2011年3月3日

附件：募集资金使用情况对照表

| 附件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金使用情况对照表 |
| 2010年度 |
| 编制单位：中国东方红卫星股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:人民币万元 |
| 募集资金总额 | 118,095.84 | 本年度投入募集资金总额 | 4,900.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 9,515.98 | 已累计投入募集资金总额 | 111,249.86 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 8.06% |  |  |
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 小卫星系统级研制能力收购资产及新投建设项目 | 收购CAST968平台 |  | 11,038.00 | 11,038.00 | 11,038.00 |  | 11,038.00 | - | 100.00% | 已达到 | 由于小卫星平台是公司卫星研制业务的核心技术，其价值体现在卫星研制的整体收益中，未单独进行核算。 目前新型小卫星平台建设项目完成了总体及分系统方案的设计工作，进入初样产品研制阶段，进展状况良好。 航天东方红卫星有限公司2010年实现净利润15373万元。 | 是 | 否 |
|  | 新型小卫星平台建设项目 |  | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |  | 15,000.00 | - | 100.00% | 2012年 |  |  | 否 |
|  | 研发实验室建设项目 变更为 天津恒电空间电源有限公司项目 | 经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，公司对该项目进行变更，使用募集资金7,000万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司。 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |  | 7,000.00 | - | 100.00% | 已达到 | 经公司董事会、股东会审议通过，对研发实验室建设项目进行变更，使用募集资金7,000万元与天津电源研究所2010年1月共同设立天津恒电空间电源有限公司，专业生产空间电源产品。该公司目前仍在办理各项相关资质。 天津恒电空间电源有限公司2010年实现净利润317.74万元。 | — | 否 |
| 收购卫星应用资产及新投建设项目 | 收购航天恒星科技股份有限公司85.76%股权 |  | 27,839.56 | 27,839.56 | 27,839.56 |  | 27,839.56 | - | 100.00% | 已达到 | 公司将收购的航天恒星科技股份有限公司资产及北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产合并经营，所产生收益合并计算。 2008年公司与全资子公司航天恒星科技有限公司共同出资设立航天恒星空间技术应用有限公司，实施西安卫星应用产业园二期项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及部分导航用户终端研制及产业化项目。 航天恒星科技有限公司及航天恒星空间技术应用有限公司承担的募投项目取得阶段性成果，推出了多个产品，部分产品市场开拓取得突破。上述两家公司2010年净利润合计为9432万元。 | 是 | 否 |
|  | 收购北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产 |  | 24,552.30 | 24,552.30 | 24,552.30 |  | 24,552.30 | - | 100.00% | 已达到 |  |  | 否 |
|  | 卫星应用重点领域建设项目 |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 4,900.00 | 22,820.00 | -7,180.00 | 76.07% |  |  |  | 否 |
| 卫星综合信息运营服务平台建设 |  | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |  | 3,000.00 | -3,000.00 | 50.00% |  | 平台完成一期建设。航天东方红信息技术有限公司2010年净利润为-1702万元。 | — | 否 |
| 合计 | - | 122,429.86 | 121,429.86 | 121,429.86 | 4,900.00 | 111,249.86 | -10,180.00 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度原因 | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 项目尚未建设完毕 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2010年8月16日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，将截至2010年6月30日尚未决策使用的募集资金3827.17万元（含募集资金2515.98万元及利息收入1311.19万元）以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金，以促进募集资金的有效利用。此事项已于9月8日经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。该笔募集资金已转入公司自有资金账户。 |